| Elemento de trabajo pendiente | Puntos de historia |  | Responsable |  | Estado |  |  | Estimado original |  | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Revisión del Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID L1 de la historia #1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Búsqueda de imagen del logotipo | 5 |  | Nitzayé Ruiz |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | María de la Luz Aguilera |
| Tarea Edición del logotipo en gimp | 8 |  | Nitzayé Ruiz |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | María de la Luz Aguilera |
| Tarea Incorporar el logotipo a la página principal | 3 |  | Nitzayé Ruiz |  | Terminado |  |  | 2 hora |  | 2 |  |  |  |  |  |  | María de la Luz Aguilera |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID I1 de la historia #2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Toma de fotografías | 3 |  | Imelda Dimas |  | Terminado |  |  | 6 horas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | Sin revisar |
| Tarea incorporar imágenes al archivo | 5 |  | Imelda Dimas |  | Terminado |  |  | 6 horas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | Sin revisar |
| Tarea Investigar nombres de las capillas y aplicar HTML y css | 8 |  | Imelda Dimas |  | Terminado |  |  | 6horas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | Sin revisar |
| Tarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID H1 de la historia #3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Recopilación de datos | 3 |  | Adelaida Ávila |  | Terminado |  |  | 2 horas |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Incorporar datos al archivo HTML | 5 |  | Adelaida Ávila |  | Terminado |  |  | 2 horas |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Incorporar lenguaje css a los archivos HTML | 8 |  | Adelaida Ávila |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Diseño del eslogan | 13 |  | Adelaida Ávila |  | Terminado |  |  | 2 horas |  | 2 |  |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| ID S1 de la historia #4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Recopilación de datos | 3 |  | Oswaldo Ramírez |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  |
| Tarea Incorporar datos a los archivos HTML | 5 |  | Oswaldo Ramírez |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Incorporar lenguaje CSS a los archivos HTML | 8 |  | Oswaldo Ramírez |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Diseño planes de previsión | 13 |  | Oswaldo Ramírez |  | Terminado |  |  | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | Sin revisar |
| ID D1 de la historia #5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Incorporar fecha actual con JavaScript |  | 3 |  | María de la Luz Aguilera |  | Terminado | 2 horas |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Incorporar hora actual con JavaScript |  | 5 |  | María de la Luz Aguilera |  | Terminado | 2 horas |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Diseño de la capa <div> donde aparecerán los lugares donde tiene presencia Gayosso |  |  |  | María de la Luz Aguilera |  | Terminado | 6 horas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Incorporar número telefónico y dato de contacto |  | 8 |  | María de la Luz Aguilera |  | Pendiente | 4 horas |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| ID A1 de la historia #6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tarea Mapear imágenes |  | 3 |  | Roxana Gámez |  | Terminado | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Crear botones de acción |  | 5 |  | Roxana Gámez |  | Terminado | 4 horas |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  |  | Sin revisar |
| Tarea Sitio web accesible |  | 8 |  | Roxana Gámez |  | Terminado | 6 horas |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Sin revisar |
| Total | 122 |  |  |  |  |  |  | 87 |  | 40 |  | 30 |  | 10 |  |  |  |

https://luzaguilera.atlassian.net/jira/software/projects/LUZ/boards/1/backlog?issueType=10002%2C10001