Formato para el backlog

Product backlog:

Elaborado por:

| Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión/ Esfuerzo Planning poker | Interacción (Sprint) | Prioridad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1 | Como cliente quiero ver el logotipo de Gayosso en el sitio web para identificar la empresa Junto al logotipo debe aparecer el nombre de Gayosso Capillas Vallarta y del Carmen El logotipo deberá ser de color verde | Logotipo | Terminado | 3 puntos | #1 | Alta | El logotipo tiene que ser visible |
| I1 | Como cliente quiero ver las instalaciones de Gayosso en el sitio web para conocerlas En las imágenes deben especificarse los nombres de las tres capillas de Vallarta y las siete del Carmen | Imágenes instalaciones | En progreso | 5 puntos | #1 | Alta | Las fotografías tienen que ser del interior de las capillas y cementerio |
| H1 | Como cliente quiero conocer la historia de Gayosso para conocer la estabilidad de la empresa Debe aparecer el eslogan de Gayosso (145 años de historia nos respaldan como la mejor agencia funeraria en México | Recopilación de Datos | Pendiente | 3 puntos | #2 | Alta | Los datos serán los más esenciales |
| S1 | Como cliente quiero conocer los distintos servicios de Gayosso de florería, cafetería y paquetes funerarios para conocerlos y adquirir el servicio Debe aparecer el Plan de previsión de servicios funerarios, el plan de previsión de mausoleo y el plan de previsión de cementerio | Servicios | Pendiente | 5 puntos | #2 | Alta | Que aparezcan los costos de los servicios |
| D1 | Como cliente quiero ver si es actual el sitio web para conocer que sus datos sean recientes y poder estar en contacto con la funeraria | Datos recientes | Pendiente | 3 puntos | #3 | Alta | El sitio tendrá la hora actual, un número de teléfono y contácto. |
| A1 | Como cliente quiero que el sitio sea fácil de usar para tener una información clara | Accesibilidad | Pendiente | 5 puntos | #3 | Alta | Que tenga links y sea responsive para pantallas de 800 y 400 pixeles |